天津市宁河区人民政府关于切实做好

2023年市、区两级重点工作的通知

各镇人民政府、街道办事处，各委、办、局，各直属单位：

为贯彻落实好2023年市、区两级《政府工作报告》的工作要求，切实做好今年政府工作，区政府办公室起草了《2023年宁河区落实市、区两级〈政府工作报告〉重点工作任务分解表》，内容涉及7大项、96小项具体任务，明确工作措施、分管领导、牵头部门和责任单位，并经区政府常务会议审议通过，现予以下发执行。请各单位高度重视，切实提高政治站位，强化责任意识，确保高标准完成各项工作任务，并于2023年4月5日、7月5日、10月5日和2024年1月5日前，将上一季度各项工作完成情况报区政府办公室、区政府督查室。

附件：2023年宁河区落实市、区两级《政府工作报告》

重点工作任务分解表

2023年3月22日

（此件主动公开）

附件：

2023年宁河区落实市、区两级《政府工作报告》重点工作任务分解表

注：重点工作事项涉及多个牵头单位和责任单位的，按照实际工作权责进行承接。

| 主要任务 | 重点工作 | 分管领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、市政府重点任务 | 1.主动把握京津冀协同发展、京津同城化发展趋势，引育优质项目，做强产业实力，提升各园区要素承载能力，年内新增承接项目投资额超过40亿元。 | 沈 洁 | 区发改委 | 各相关委办局 各街镇园区 |
|  | 2.按照市政府工作部署要求，协同培育壮大信息技术、生物医药、数字经济等相关产业，加强创新领域、园区、人才合作交流。 | 沈 洁 | 区发改委 | 各相关委办局 各街镇园区 |
|  | 3.按照市政府工作部署要求，配合协同与河北省（飞地）共同推动新建特高压输电通道，提速中石化LNG等项目建设。 | 沈 洁 | 区发改委 国网宁河公司 | 各相关委办局 各相关街镇 |
| 二、经济社会发展主要预期目标 | 4.地区生产总值增长6%。 | 沈 洁 | 区发改委 | 各相关委办局 各街镇园区 |
|  | 5.一般公共预算收入增长55.5%。 | 沈 洁 | 区财政局 | 区税务局 各街镇园区 |
|  | 6.固定资产投资增长10%。 | 沈 洁 | 区发改委 | 各相关委办局 各街镇园区 |
|  | 7.居民人均可支配收入与经济增长同步。 | 沈 洁 | 区调查队 | 各街镇 |
|  | 8.完成节能减排控煤年度目标。 | 沈 洁 | 区发改委 区生态环境局 | 各相关委办局 各街镇园区 |
| 三、聚焦精准施策，推动经济发展稳中有进 | 9.发挥经济运行、财政税收、重大项目等专班作用，常态化、精细化开展监测调度。 | 沈 洁 | 区发改委 | 各相关委办局 各街镇园区 |
|  | 10.深化服务企业发展三年行动，完善“企业服务能力手册”，定期召开企业家座谈会，打造“暖企驿站”2.0版。 | 沈 洁 陈良文 | 区发改委 区政府办 区工商联 | 各相关委办局 各街镇园区 |
|  | 11.深化“一件事”审批服务改革，建立“首席代表”制度，完善“帮办代办”机制，推动“智能政务服务”升级扩面，加强信用体系建设，设立未来科技城综合服务平台，将市民中心打造为一站式、集成化政务服务中心。 | 陈良文 | 区政务服务办 | 区发改委 现代产业区 |
|  | 12.深化政务服务标准化、智能化建设，制定证明事项、工程建设项目审批事项、非许可类政务服务事项“三个清单”。 | 陈良文 | 区政务服务办 | 各相关委办局 各街镇园区 |
|  | 13.统筹推动总投资916亿元的120个重点项目建设，接续实施“十百千”重点工程。 | 沈 洁 | 区发改委 | 各相关委办局 各街镇园区 各相关国企 |
|  | 14.全力推动津宁市域郊铁路项目。 | 沈 洁 | 区发改委 | 规资宁河分局 区交通局 兴宁集团 |
|  | 15.加快推进麒麟桥新建工程。 | 沈 洁 | 宁投公司 | 桥北街道 芦台街道 |
|  | 16.加快推进卫星路改扩建工程。 | 刘 桓 | 区交通局 | 廉庄镇 东棘坨镇 |
|  | 17.京环线改线工程年内开展路基施工。 | 刘 桓 | 区交通局 | 区发改委 |
|  | 18.确保北方阀控项目竣工，加快建设特未浓年产6万吨调味品项目，华北集团年产10万吨超细晶铜导线生产基地投产。 | 陈良文 | 现代产业区 | 各相关委办局 |
|  | 19.组建8支专业化招商队伍，全年开展“走出去、请进来”招商活动50次以上，聘请50位招商大使，举办5次大型招商推介会、6场集中签约仪式，全年落地实体项目120个以上，新增注册企业超1400家。 | 陈良文 | 区合作交流办 | 各委办局 各街镇园区 |
| 四、聚焦强链补链，推动产业结构持续优化 | 20.支持新天钢拓展光伏发电、稀有气体提取等新业态；提速建设金轮高端两轮电动车生产基地，推动泰正、顿格威翰等汽车零部件项目竣工，力促宜家碳钢全球制造中心投产，新培育一批智能工厂和数字化车间。 | 陈良文 | 经济开发区 现代产业区 | 各相关委办局 |
|  | 21.搭建区域创新支撑云平台，培育“雏鹰”“瞪羚”“领军”企业分别达到60家、3家、3家，“专精特新”梯度培育企业达到25家，国家高新技术企业达到145家以上，技术合同成交额超过27亿元。 | 陈良文 | 区工信局 区科技局 | 各街镇园区 |
|  | 22.推动服新220千伏开关站完工、300兆瓦集中式共享储能电站开工，19个“风光发电”项目全部启动建设，探索打造分布式发电市场化交易试点。 | 沈 洁 | 区发改委 国网宁河公司 现代产业区 | 各相关委办局 各相关街镇 |
|  | 23.确保吾悦广场麒麟巷开业运营。 | 陈良文 | 区商务局 | 桥北街道 |
|  | 24.友鹏农贸市场投入使用。 | 陈良文 | 芦台街道 | 区商务局 |
|  | 25.保利天汇广场主体建成。 | 沈 洁 | 区住建委 | 桥北街道 |
|  | 26.精心组织“丰收节”“香蟹节”等活动。 | 王智东 | 区农业农村委 | 区商务局 现代农业产业园 各街镇 |
|  | 27.壮大天津青年电商创业创新园区、宁河电商创业园。 | 陈良文 | 区商务局 | 经济开发区 |
|  | 28.与中国通用技术集团深度合作，建设集精深加工、现代物流、交易服务于一体的国际农产品产业园。 | 王智东 | 现代农业产业园 | 廉庄镇 各相关委办局 |
|  | 29.接续实施未来科技城道路管线、污水处理、绿化景观等工程；推动中国民航大学宁河校区二期工程开工。 | 陈良文 | 现代产业区 | 各相关委办局及单位 |
|  | 30.津冀协同发展示范区大北产业园区实施大北中路、兴业路及管网场站工程建设。 | 沈 洁 | 兴宁集团 | 大北镇 |
|  | 31.高水平扩容工业园区，提升改造经济开发区、现代产业区基础设施，盘活闲置低效土地厂房，支持经济开发区创建绿色低碳示范园，力促现代产业区认证零碳园区、汽车零部件主题园区。 | 陈良文 | 经济开发区 现代产业区 | 各相关委办局及单位 |
|  | 32.有序推进中核于敏科技馆和新能源展示馆建设。 | 陈良文 | 区科技局 | 区发改委 现代产业区 |
| 五、聚焦绿色发展，推动生态价值深度转化 | 33.接续推进七里海湿地保护修复，开展水系连通、植被恢复、湿地修复等工作，建成生物多样性监测平台；统筹实施七里海湿地保护修复和利用新的“十大工程”。 | 王智东 | 七里海管委会 区林业局 | 各相关委办局 各相关镇 |
|  | 34.稳妥推进生态移民相关工作。 | 沈 洁 | 北淮淀镇 潘庄镇 | 各相关委办局 |
|  | 35.启动中国牡蛎礁博物馆建设。 | 沈 洁 | 宁投公司 | 区发改委 俵口镇 |
|  | 36.强力推动“碳达峰”行动，指导重点企业开展碳排放权交易，逐步推进能耗“双控”向碳排放“双控”转变。 | 刘 桓 | 区发改委 区生态环境局 区工信局 | 各相关委办局 各街镇园区 |
|  | 37.严格新天钢超低排放监管，完成玖龙纸业无煤燃烧节能改造；确保绿动公司排放达到新地方标准。 | 陈良文 | 区工信局 经济开发区 | 各相关委办局 |
|  | 38.强化“河湖长制”管理，推动“清四乱”常态化、规范化，深化劣五类口门治理，启动水生态综合治理和开发利用示范工程。 | 王智东 刘 桓 | 区水务局 区生态环境局 | 区农业农村委 各街镇园区 |
|  | 39.开展大北、东棘坨两镇全域土地综合整治试点。 | 沈 洁 | 大北镇 东棘坨镇 | 兴宁集团 |
|  | 40.建立化肥减量增效“三新”升级版示范区3万亩。 | 王智东 | 区农业农村委 | 各相关街镇 |
|  | 41.持续攻坚“创文”“创卫”，力争成功创建市级文明城区,通过国家卫生城区、卫生镇创建市级验收。 | 全体区级领导 | 区创文办 区创卫办 | 各委办局 各街镇园区 |
|  | 42.实施城区市容环境提升攻坚战，规范管理沿街广告牌匾，修缮100条老城区背街里巷，提升蓟运河城区段12.5公里左堤道路。 | 刘 桓 | 市容环境提升攻坚战工作专班 区城管委 | 芦台街道 桥北街道 |
|  | 43.深入开展农村人居环境整治提升行动，健全长效管护机制。 | 王智东 | 区农业农村委 | 各街镇 |
|  | 44.深入落实“林长制”，精心保护古树名木，因地制宜推进城区街巷和村庄“四旁”美化绿化。 | 王智东 刘 桓 | 区林业局 区城管委 | 各街镇 |
|  | 45.积极推进国家生态文明示范区创建。 | 刘 桓 | 区生态环境局 | 各街镇园区 各委办局 |
|  | 46.积极推进俵口镇“两山”实践基地创建。 | 王智东 | 俵口镇 | 各相关委办局 |
|  | 47.探索开展林木资源“碳汇”交易。 | 王智东 | 区林业局 | 各相关街镇 |
|  | 48.推动七里海“两山”理论实践创新基地示范项目开工，分区分片启动芦苇洲公园、稻香美村、低碳绿坊板块建设，引入新的商贸综合体项目。 | 沈 洁 | 宁投公司 | 区发改委 区合作交流办 造甲城镇 |
|  | 49.提速麒麟岛开发，实施蓟运河生态治理工程，新建游船码头7座。 | 王智东 | 桥北街道 | 各相关委办局及单位 |
|  | 50.谋划建设“林海水乡”，在绿色生态屏障区试点开展林下旅游、林下露营、林下赛事等业态。 | 王智东 | 区林业局 | 区合作交流办 各相关镇 |
|  | 51.打响俵口镇“重走方舟路、湿地水乡游”品牌。 | 王智东 | 俵口镇 | 区文旅局 |
|  | 52.支持宁河镇建设乡野主题公园。 | 王智东 | 宁河镇 | 区文旅局 |
|  | 53.大力实施“千户试点、万户示范”民宿制造行动。 | 王智东 | 区文旅局 | 各街镇 |
| 六、聚焦共建共享，推动城乡融合提质发展 | 54.完成国土空间规划编制，因地制宜推进镇村规划全覆盖；适时启动芦台老城区、经济开发区、未来科技城等区域控规修编；开展商业发展、教育资源、医疗卫生、综合交通等专项规划编制。 | 沈 洁 | 规资宁河分局 | 各街镇园区 区商务局 区教育局 区卫健委 区交通局 |
|  | 55.完成地下市政基础设施普查，搭建城市运行管理服务平台。 | 刘 桓 | 区城管委 | 各相关委办局 芦台街道 桥北街道 |
|  | 56.综合改造南崔、靳庄两村基础设施。 | 刘 桓 | 区城管委 | 芦台街道 |
|  | 57.完成5.43万平方米老旧小区改造任务。 | 沈 洁 | 区住建委 | 芦台街道 |
|  | 58.完成44万平方米合流制片区改造任务。 | 王智东 | 区水务局 | 芦台街道 |
|  | 59.一中片区地块二项目完成交付，地块三项目开工建设。 | 沈 洁 | 一中片区还迁 攻坚战工作专班 | 京宁置地 芦台街道 |
|  | 60.推动城区部分无物业小区围合管理。 | 沈 洁 | 物业服务提升攻坚战专班 | 区住建委 芦台街道 桥北街道 |
|  | 61.实施智慧停车特许经营项目，探索“停车楼”建设。 | 刘 桓 | 区城管委 | 各街镇园区 |
|  | 62.打赢重点项目地块拆迁攻坚战。 | 惠 冰 | 区重点地块拆迁攻坚专班 | 芦台街道 桥北街道 |
|  | 63.新建“口袋公园”4个。 | 刘 桓 | 区城管委 | 芦台街道 桥北街道 |
|  | 64.启动唐胥铁路博物馆建设。 | 刘 桓 | 宁投公司 | 区交通局 区发改委 芦台街道 |
|  | 65.启动周思聪艺术馆建设。 | 王智东 | 区文旅局 | 区发改委 桥北街道 |
|  | 66.建设高标准农田7.2万亩；提升改造津沽粮食、原种猪场；布局发展预制菜业态；有序推进廉庄、板桥、岳龙等全镇域产业振兴工程。 | 王智东 | 区农业农村委 现代农业产业园 | 各相关街镇 |
|  | 67.精心实施苗庄镇新时代农村共同富裕示范基地项目。 | 王智东 | 苗庄镇 | 区发改委 |
|  | 68.全面开展“种业强区”建设，积极推进种源技术创新，打造种业科普示范基地。 | 王智东 | 区农业农村委 现代农业产业园 | 各相关街镇 |
|  | 69.新建改造乡村公路7.9公里。 | 刘 桓 | 区交通局 | 各相关街镇 |
|  | 70.接续实施地下水压采水源转换工程，有序推进村内供水管网更新改造。 | 王智东 | 区水务局 | 各相关街镇 |
|  | 71.深化农村集体产权制度改革；设立海河乡村振兴基金；壮大“今为农”合作联合社。 | 王智东 | 区农业农村委 区金融局 区供销社 | 各相关街镇 各相关委办局 |
| 七、聚焦共同富裕，推动民生福祉显著改善 七、聚焦共同富裕，推动民生福祉显著改善 | 72.全面落实就业优先政策，重点做好高校毕业生、退役军人、失业人员等群体就业工作，保障农民工工资按时足额支付。 | 沈 洁 | 区人社局 | 各相关委办局 各街镇园区 |
|  | 73.推动城乡居民基本养老保险政策性全覆盖，基本医疗保险参保人数达到32万人以上，居民医保住院最高支付限额由18万元提升至25万元，大病保险报销比例提高5个百分点。 | 沈 洁 | 区人社局 区医保局 社保中心 | 各街镇园区 |
|  | 74.启动未来科技城、经济开发区保障性租赁住房建设。 | 陈良文 | 宁投公司 经济开发区 | 区住建委 |
|  | 75.建成俵口镇综合养老服务中心。 | 仵海燕 | 俵口镇 | 区民政局 |
|  | 76.完成烈士陵园提升改造。 | 刘 桓 | 区退役军人 事务局 | 各相关委办局 |
|  | 77.完成福利院改扩建工程。 | 仵海燕 | 区民政局 | 各相关委办局 |
|  | 78.社会事务管理中心投入使用。 | 仵海燕 | 区民政局 | 各相关委办局 廉庄镇 |
|  | 79.深化巩固东西部协作、支援合作。 | 王智东 | 区合作交流办 | 各相关委办局 各相关街镇 |
|  | 80.做好残疾人、困难群体、边缘群体救助。 | 仵海燕 | 区民政局 区残联 | 各街镇园区 |
|  | 81.实施新光幼儿园新建。 | 刘 桓 | 区教育局 | 各相关委办局 |
|  | 82.实施区中专迁建工程。 | 刘 桓 | 区教育局 | 各相关委办局 相关镇街园区 |
|  | 83.深化实施教师能力提升三年计划和普通高中“强校工程”。 | 刘 桓 | 区教育局 | 区教育局 |
|  | 84.推动区医院改扩建，加快公共卫生体系建设，探索组建区域医疗集团。 | 仵海燕 | 区卫健委 | 各相关委办局 芦台街道 |
|  | 85.完成中医院迁址新建工程。 | 沈 洁 | 中医院迁址新建攻坚战工作专班 | 兴宁集团 |
|  | 86.开展爱国卫生运动，升级打造基层数字健共体，提升“云药房”保障能力，建成一批示范级和标准级慢病管理中心。 | 仵海燕 | 区卫健委 | 各委办局 各街镇园区 |
|  | 87.举办“文化惠民”活动84场，完成大型话剧《于方舟》创作，巡演话剧《氢弹之父—于敏》。 | 王智东 | 区文旅局 | 各街镇 |
|  | 88.更新健身园19个，新建市民排球场、社区户外微场地、乡村健身广场29处，打造双奥体育文化中心。 | 仵海燕 | 区体育局 | 各相关街镇 |
|  | 89.加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，科学实施新冠病毒感染“乙类乙管”，重点抓好老年人、基础病患者等群体防控，着力保健康、防重症。 | 仵海燕 | 区卫健委 | 各街镇 |
|  | 90.持续开展重点领域风险隐患专项整治，增强防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，推动基层消防站点提质增效。 | 沈 洁 | 区应急局 区消防支队 | 各委办局 各街镇园区 |
|  | 91.深入推进粮食安全工程；有力落实食品安全“两个责任”；扎实开展“双安双创”工作。 | 沈 洁 王智东 | 区发改委 区市场监管局 区农业农村委 | 各街镇园区 各相关委办局 兴宁集团 |
|  | 92.加强矛盾纠纷预防和化解能力建设，创建全国信访工作示范区。 | 刘振清 | 区信访办 | 各街镇园区 各相关委办局 |
|  | 93.实施看守所、拘留所、武警营房和执法办案中心新建工程，纵深推进扫黑除恶，打造全国禁毒示范城市。 | 刘振清 | 公安宁河分局 | 各街镇园区 |
|  | 94.有力破解民生案件“执行难”问题。 | 刘振清 | 区民生案件执行难攻坚战专班 | 各相关委办局 各街镇 |
|  | 95.争创全国法治政府建设示范区。 | 刘振清 | 区司法局 | 各街镇园区 各委办局 |
|  | 96.完成“五经普”任务。 | 沈 洁 | 区统计局 | 各街镇园区 各相关委办局 |