附件2

- 宁河区国家生态文明建设示范区建设重点工程项目表

- 表1 生态保护修复重点工程项目表（6项）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 实施 地点 | 实施年限 | 投资概算 （万元） | 资金来源 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七里海湿地缓冲区生态修复工程。 | 水系连通、湿地修复、植被恢复等，同步实施监控监测、管理用房、巡护道路、标志标牌及配电线路等配套工程。 | 七里海湿地 | 2022-2025 | 74028 | 政府投资 | 区林业局 |
| 2 | 七里海实验区人工湿地建设 | 建设人工湿地5平方公里，实施表流人工湿地、潜流人工湿地和原生湿地恢复工程。 | 七里海湿地 | 2022—2025 | 123630 | 政府投资 | 区林业局 |
| 3 | 特有性或指示性水生物种保持率的调查 | 按照国家生态文明建设示范区建设要求，对宁河区河流中特有性、指示性物种以及珍稀濒危水生物种开展调查或问卷统计。 | 宁河全域 | 2023-2035 | 260 | 政府投资 | 区农业农村委 |
| 4 | 生态多样性监测项目 | 建设集水环境、空气质量、野生动植物情况等多项生物多样性监测平台和安全防火、巡查巡护等重要内容为一体的监测监控平台，形成七里海湿地大数据监控中心。 | 七里海湿地 | 2022-2025 | 1750 | 中央资金1497万元，区财政配套资金253万元 | 七里海管委会 |
| 5 | 双城间绿色屏障三期工程建设 | 三期工程位于永定新河右堤，主要建设内容包括结合现状水面进行绿化种植，进行道路铺装、园林景观建设及泵站提升等，总面积约1339.4万平方米。逐步实现宁河全区生态、大绿、功能多元化、充满活力的景观生态廊道的建设，具有较强的社会效益，有利于宁河区的可持续发展。 | 绿色屏障宁河段 | 2022-2025 | 44699.25 | 政府投资 | 区林业局 |
| 6 | 生态环境状况指数核算 | 每年按国家生态文明建设示范区建设要求，核算生态环境状况相关数据，掌握各年度生态环境状况。 | 宁河全域 | 2023-2035 | 260 | 政府投资 | 区生态环境局 |
| 合计 |  |  |  |  | 244627.3 |  |  |

- 表2 环境质量改善重点工程项目表（7项）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 实施地点 | 实施年限 | 投资概算（万元） | 资金来源 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新天钢联设施改造 | 新天钢联合特钢烧结环冷出灰口封闭收集改造，高炉重力除尘气力输灰改造，2座步进式轧钢加热炉脱硫治理改造。 | 新天钢联合特钢有限公司 | 2022-2025 | 3200 | 企业自筹 | 新天钢联合特钢有限公司 |
| 2 | 新天钢联设施改造 | 带钢二线加热炉烟气脱硫治理 | 新天钢联合特钢有限公司 | 2022-2025 | 640 | 企业自筹及财政补助 | 新天钢联合特钢有限公司 |
| 3 | 新天钢联设施改造 | 钢渣无组织综合治理 | 新天钢联合特钢有限公司 | 2022-2025 | 3000 | 企业自筹及财政补助 | 新天钢联合特钢有限公司 |
| 4 | 绿动能源设施改造 | 天津绿动环保能源有限公司垃圾焚烧厂焚烧炉提标改造 | 天津绿动环保能源有限公司 | 2022-2025 | 132 | 企业自筹 | 天津绿动环保能源有限公司 |
| 5 | 玖龙纸业设施改造 | 玖龙纸业固废焚烧炉脱硫脱硝改造工程 | 玖龙纸业 | 2022-2025 | 5000 | 企业自筹 | 玖龙纸业 |
| 6 | 污水处理设施建设 | 七里海工业园区、大北涧沽镇工业园区污水处理设施建设和配套管网建设 | 七里海工业园区、大北涧沽镇工业园区 | 2022-2025 |  |  | 区水务局 |
| 7 | 粪污处理设施建设 | 到2023年，采取“四个一批”的方式分类推动规模以下畜禽养殖场户粪污处理设施实现应建必建。 | 宁河区涉农镇 | 2022-2023 |  |  | 区农业农村委 |
| 合计 |  |  |  |  | 11972 |  |  |

- 表3 生态经济建设重点工程项目表（11项）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 实施地点 | 实施年限 | 投资概算（万元） | 资金来源 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津伟宇丰台50MW光伏项目 | 建设规模为50 MW，拟安装400Wp高效单晶组件125000块，配套建设逆变、升压等设备。 | 丰台镇 | 2022-2023 | 17000 | 社会资本投资 | 丰台镇 |
| 2 | 国电投宁河岳龙三期风电项目 | 安装12台单机容量为4200KV的风力发电机组，装机规模为50MW。 | 岳龙镇 | 2022-2023 | 41000 | 社会资本投资 | 岳龙镇 |
| 3 | 国电投宁河东棘坨风电项目 | 项目建设规模为50MW，拟安装12台单机容量4200KW的风力发电机组，新建1座220KV升压站，就近接入当地电网。 | 东棘坨镇 | 2022-2023 | 40000 | 社会资本投资 | 东棘坨镇 |
| 4 | 未来科技城再生水利用工程 | 扩建潘庄工业区污水处理厂、现代产业园污水处理 厂，新建滨海高新区组团再生水厂、经济技术开发组团再生水厂和京津合作示范区组团再生水厂，新建加压泵站5座，并配套建设4.72公里管网。 | 未来科技城 | 2022-2031 | 74300 | 政府投资 | 区水务局 |
| 5 | 玖龙焚烧炉无煤燃烧节能改造项目 | 对热力分厂130t/h二号焚烧炉进行改造，将给料系统和燃烧系统及炉后部分受热面进行改造更换，不烧煤而增加废木材、造纸废渣、生物质燃料等除生活垃圾和危险废物以外的社会废料，采用二燃室燃烧工艺，设置空烟道，增加脱硝SNCR装置，降低燃煤、燃油消耗，不增加能耗，不产生新的废水、废气，达到天津市最新的地标排放要求。 | 经济开发区 | 2022-2023 | 5000 | 社会资本投资 | 经济开发区管委会 |
| 6 | 稻渔绿色立体种养基地项目 | 依托小站稻生产基地，提升完善稻渔（稻蟹、稻虾、稻鱼等）绿色立体种养基地，十四五末基本形成10个千亩以上立体种养区域，种养面积达到25万亩左右。 | 东棘坨镇、廉庄镇、宁河镇、大北涧沽镇、苗庄镇、潘庄镇、七里海镇和丰台镇 | 2022-2025 | 12500 | 社会资本投资 | 区农业农村委 |
| 7 | 品牌提升项目 | 巩固提升18个市级品牌知名度，再打造2个市级以上名牌产品，2个国家农产品地理标志产品，形成宁河大米、七里海河蟹、天河牌生猪、换新淡水鱼等名牌农产品，加大宣传力度，形成具有广泛知名度的宁河名牌产品。 | 宁河区 | 2022-2025 | 5000 | 政府投资和社会资本投资 | 区农业农村委 |
| 8 | 小七里海湿地公园建设项目 | 实施“四级水网、稻鱼共生、密林屏障、生态鸟岛”四个生态系统优化策略，建设“湿地物语公园”和“闲情稻蟹村居”两大复合游憩板块，在湿地保护区外再造集科普、科研、观光、消费等一系列业态融为一体的七里海风光。 | 造甲城镇 | 2022-2024 | 1228000 | 政府投资和社会资本投资 | 区发展改革委 |
| 9 | 宁河区俵口镇湿地水乡项目 | 新建民宿小院约30000平方米，湿地提升整治约30000平方米，建设停车场、接待中心、服务中心等配套公建，实施基础设施配套工程，土地流转600亩。 | 俵口镇 | 2022-2023 | 60772 | 政府投资 | 俵口镇 |
| 10 | 苗庄镇后江石沽村休闲农业项目 | 优秀乡村传统文化（书法、绘画、篆刻、楹联等）展览、手工艺术品展览、餐饮、文化休闲、度假。 | 苗庄镇 | 2022-2025 | 1400 | 政府投资 | 苗庄镇 |
| 11 | 苗庄镇三产融合示范区项目 | 滨玉公路经济带环境提升工程；苗枣桃花源休闲度假营地项目；苗庄康养基地项目；小沙窝生态农产品集散中心项目；天祥鱼文化科普基地项目；冷链物流基地项目。 | 苗庄镇 | 2022-2024 | 100000 | 政府投资 | 苗庄镇 |
| 合计 |  |  |  |  | 1584972 |  |  |

- 表4 生态生活建设重点工程项目表（5项）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 实施地点 | 实施年限 | 投资概算（万元） | 资金来源 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁河区村内供水管网更新改造工程 | 根据需要，更新改造区内农村漏损严重的管网。 | 宁河区 | 2022-2023 | 128587.15 | 政府投资 | 区水务局 |
| 2 | 宁河区地表水厂扩建 | 5万吨/日水生产规模。 | 经济开发区 | 结合区域用水情况，适时启动 | 10400 | 政府投资 | 区水务局 |
| 3 | 桥北污水处理厂二期扩建 | 1.3万吨/日污水处理规模。 | 桥北街道 | 2022-2024 | 6500 | 政府投资 | 区水务局 |
| 4 | 芦台城区雨污分流改造工程 | 雨污管网改造1.67平方公里。 | 芦台老城区 | 2022-2025 | 26740 | 政府投资 | 区水务局 |
| 5 | 桥北新区生态绿廊项目 | 对北岸文苑、运河街市东、圩岛宅院南段、圩岛宅院北段、江口回澜、健身步道进行绿化，并对芦台城区曹庄大桥—小薄桥段右堤进行应急除险加固。2022年底，城镇人均公园绿地面积达到15平方米/人。 | 蓟运河沿线的北岸文苑、运河街市东、圩岛宅院、江口回澜功能区 | 2022-2035 | 1000 | 政府投资 | 区城市管理委 |
| 合计 |  |  |  |  | 173227.2 |  |  |

- 表5 生态文化建设重点工程项目表（1项）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 实施地点 | 实施年限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态文化建设“五个一”项目 | 合理选址建设一个生态文明宣教基地； 每年举办一次“两山”理念践行等生态文明论坛； 建设一个“两山”理念践行等生态文明建设领域宣传网站； 编写一本宣教书，宣传习近平生态文明思想，讲好宁河区践行习近平生态文明思想故事； 在音乐、舞蹈、戏剧、文学、美术、书法、摄影等艺术领域创作一批具有浓郁地方特色、艺术水准较高、深受群众喜欢的文化作品。 | 宁河区 | 2022-2035 | 区生态环境局、区文旅局 |

- 表6 生态制度建设重点工程项目表（3项）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 实施地点 | 实施年限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制自然资源资产负债表 | 按照国家生态文明建设示范区创建要求，适时探索编制自然资源资产负债表，摸清自然资源资产的“家底”及其变动情况。 | 宁河区 | 2022-2025 | 区统计局 |
| 2 | 培育生态环境保护与治理市场主体 | 构建“环保管家”第三方服务模式，提升“环保管家”服务水平，拓展“环保管家”服务体量，力争全域推广。 | 宁河区 | 2022-2025 | 区发展改革委 |
| 3 | 发展绿色金融 | 加大对绿色环保企业的利率优惠，加大信贷资金向节能环保领域倾斜。探索“绿色园区贷”、“环境整治贷”等融资服务。 | 宁河区 | 2022-2025 | 区金融局 |