天津市宁河区人民政府关于调整宁河区

2024年20项民心工程的通知

各镇人民政府、街道办事处，各委、办、局，各直属单位：

按照区委区政府重点工作部署要求，为进一步提高保障和改善民生水平，现需对《宁河区2024年20项民心工程》事项进行调整优化，调整后的事项已经区政府常务会议审议通过，请照此执行。

2024年9月19日

（此件主动公开）

宁河区2024年20项民心工程

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神，树牢“以人民为中心”发展理念，聚焦满足人民对美好生活向往的关键环节，进一步提高保障和改善民生水平，区委、区政府决定实施宁河区2024年20项民心工程。

1.实施七里海周边新家园搬迁安置工程。涉及潘庄、北淮淀、造甲城、七里海4镇共14个村，年内启动村民分房程序，实施搬迁入住。（责任单位：区发改委、潘庄镇、北淮淀镇、造甲城镇、七里海镇）

2.开通森林路及麒麟桥。新建森林路主线约1210米，其中道路长度约920米、麒麟桥约290米，道路等级为城市主干路，双向六车道，主要包括道路、桥涵、给排水、交通、照明、通信、绿化等工程。10月份全线通车。（责任单位：宁投集团）

3.实施城区4个老旧小区改造项目。对芦台街道明达家园、宁福花园、宁海花园、永兴二期4个老旧小区进行改造，改造内容包括市政配套基础设施提升以及公共部位维修等。年内完成。（责任单位：区住建委）

4.提升改造10条农村公路。对全区10条合计13公里农村公路进行提升改造，路面达到双车道标准。年内完工。（责任单位：区交通局）

5.新建桥北新区中心绿轴。新建城市绿地约9.8万平方米。上半年启动前期施工招标手续，有序进场开工。年内项目收尾。（责任单位：区城管委、兴宁集团）

6.实施农村危房改造项目。按照市级部门工作部署要求，对7个镇的16户农村困难群众危房进行改造。年内完成。（责任单位：区住建委）

7.更新改造潮东泵站。对宁河区潮东泵站原址原规模实施拆除重建项目工程，着力提升东棘坨镇、宁河镇、廉庄镇等区域防洪排涝能力。年内启动建设工作。（责任单位：区水务局）

8.实施友鹏综合农副产品市场一期工程。项目位于桥北新区，主要建设“鱼篓子、肉铺子”经营专区，总占地面积6100平方米，总建筑面积1.36万平方米。年内建成并投入使用。（责任单位：桥北街道、区商务局）

9.完善桥北新区道路及配套设施。年内启动实施桥北街道滨翠东路、绿荫东路道路及附属设施建设工程。年底前完成地下基础及管线铺设。（责任单位：区城管委）

10.新建提升4个“口袋公园”。切实解决城区群众身边绿色活动场地不足的问题，让居民“推窗见绿、出门进园”。上半年启动现场测绘勘察、前期招标手续及绿化施工、基础设施建设改造。10月底完成整体改造工程。（责任单位：区城管委）

11.维修改造31所学校消防设施。对31所中小学校消防设施进行维修改造，提升校园消防安全指数。年内完成。（责任单位：区教育局）

12.实施芦台街道养老综合体（颐品）项目。位于芦台街道颐品学苑小区，采用市场化运营方式，建设集老年人托养、医疗保健、健身康复、文体娱乐、老人家食堂等内容的养老综合体。年内建成并投入运营。（责任单位：芦台街道、区民政局）

13.加强就业促进工作。落实国家和我市稳就业政策，做好高校毕业生、退役军人、失业人员、农民工等重点群体就业工作，拓宽就业渠道和岗位归集，全年实现城镇新增就业6000人。（责任单位：区人社局）

14.提升食品安全智慧监管水平。确保年底前，实现全区大中型社会餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设完成率100%，常态化实现信息化远程监管。（责任单位：区市场监管局）

15.提高居民医保待遇水平。提高门（急）诊最高支付限额，对于连续参加本市居民医保的参保人员（不含补缴费人员），门（急）诊就医最高支付限额提高1000元，调整到5000元。职工医保门（急）诊最高支付限额提高1000元，调整到10000元。3月底前完成。（责任单位：区医保局）

16.提升基层医疗服务质量。深化家庭医生签约服务，确保重点人群签约率达到65%以上，全人群签约率达到38%以上，推动慢病管理水平。持续推动分级诊疗体系建设，提升基层医疗救治水平。年内完成。（责任单位：区卫健委）

17.完善城乡公共体育设施。新建4处足篮排多功能运动场、1处户外微场地、13处乡村健身广场、1处室外智能健身设施。年内完成。（责任单位：区体育局）

18.开展全民健身类赛事活动。年内举办一系列全民健身赛事活动，包括区级赛事活动28次、街镇级60次、“体育三下乡”20次、“体育进社区”10次。年内完成。（责任单位：区体育局）

19.开展文化惠民演出。举办文化惠民活动，深入全区开展戏曲、综合类文艺演出84场。同时，充分用好芦台大剧院等文化载体，全年举办曲艺、儿童剧、戏剧等文艺演出不少于50场，不断丰富群众文化生活。年内完成。（责任单位：区文旅局、宁投集团）

20.关心关爱残疾人群体。面向全区符合条件的残疾人发放辅助器具、假肢适配等400件；持续为0-7岁残疾儿童康复救助120人次。年内完成。（责任单位：区残联）