天津市宁河区人民政府关于切实做好2025年市区两级政府重点工作的通知

各镇人民政府、街道办事处，各委、办、局，各直属单位：

为贯彻落实好2025年市、区两级《政府工作报告》的工作要求，切实做好今年政府工作，区政府办公室起草了《2025年宁河区落实市区两级政府重点工作责任分解表》，内容涉及10大项、79小项具体任务，明确工作措施、分管领导和责任单位，并经区政府常务会议审议通过，现予以下发执行。请各单位高度重视，切实提高政治站位，强化责任意识，确保高标准完成各项工作任务，并于2025年4月10日、7月10日、10月10日和2026年1月10日前，将上一季度各项工作完成情况报区政府办公室、区政府督查室。

附件：2025年宁河区落实市区两级政府重点工作责任分解表

2025年3月8日

（此件主动公开）

附件：

2025年宁河区落实市区两级政府重点工作责任分解表

| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、市级重点任务 | 要深挖潜力、扬长避短、争先进位，用足用好区位、空间、载体、生态、资源等优势，用差异化发展实际成效助力全局发展。 | 政府系统各单位 |
| 2 |  | 稳妥有序做好债务化解，用好化债政策和各类债务融资工具，有效推动存量债务缓释化解及融资平台整合压降、市场化转型，建立全口径地方债务监测机制，严控新增隐性债务，全面完成年度任务。 | 提升财政质量三年行动工作专班 |
| 3 |  | 加强公共安全系统治理，深化社会治安整体防控体系和能力建设，推进综治中心规范化建设，加强风险源头防控，做好维稳安保工作，推进信访工作法治化，强化网络、能源、食品药品等安全保障，建设更高水平法治天津、平安天津。 | 公安宁河分局、区司法局、区信访办及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 4 | 二、主要预期目标 | 地区生产总值增长5%左右，一般公共预算收入完成25亿元，固定资产投资增长5%左右，居民人均可支配收入与经济增长同步。 | 区发改委、区财政局、区税务局、区人社局、区农业农村委及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 5 |  | 做好节能减排降碳工作。 | 区发改委、区生态环境局、区工信局及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 6 | 三、攻坚实体项目，打造产业集聚、提质发展的实力宁河 | 实施31个技改项目，支持新天钢拓展光伏发电、余热利用等业态，完成玖龙纸业新质生产力提升改造。 | 区发改委、经开区、区工信局按照职责分工负责 |
| 7 |  | 推动圆通天津智创园二期建成投产，提速盐津铺子北方生产基地建设，启动芦台春、红星集团改扩建工程。 | 经开区、现代产业区及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 8 |  | 上线汇元数字经济平台，培育新智算产业集群。 | 区发改委、区科技局按照职责分工负责 |
| 9 |  | 加快无人机智慧巡检、复合材料制造等项目建设，推动技术研发孵化和精密制造基地开工，争取飞控中心、航材保障基地和适航认证检测平台落地，年内引进“链上”企业40家以上。 | 现代产业区及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 10 |  | 强力推动27个“风光发电”项目，提速建设远景零碳产业园，打造正泰“风光氢储”产业基地，建成新时代农村共同富裕示范基地200兆瓦“光电”项目，确保全市首个共享储能电站建成投用。 | 区发改委及相关街镇园区按照职责分工负责 |
| 11 |  | 累计培育各梯次“专精特新”企业83家，评价入库科技型企业220家以上。 | 区工信局、区科技局按照职责分工负责 |
| 12 |  | 实施聚才引智赋能行动，引育一批科技领军人才和创新团队，全年落户各类人才300人以上。 | 区人社局 |
| 13 |  | 强化与天开高教科创园合作，推动天开园转化项目天宁瀚阳、创能新材等投达产，建强钢铁冶金低碳技术实验室。 | 区科技局 |
| 14 | 四、攻坚扩大内需，打造多轮驱动、良性循环的魅力宁河 | 实施总投资722亿元的114个市区两级重点项目，确保未来科技城、经开区保障房建成投用，接续抓好“两重”项目包装策划。 | 区发改委、现代产业区、经开区及相关施工单位按照职责分工负责 |
| 15 |  | 依托智慧招商管理系统，健全多单位、多领域协同联动招商机制，每月举办一次大型区外招商推介会，每季度组织一次集中签约，力争全年落地优质实体项目不少于100个。 | 区投促局 |
| 16 |  | 谋划打造“冰岛风情街”，力促丽思卡尔顿酒店落地，完成芦台大集提升改造。 | 区商务局、兴宁集团及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 17 |  | 加力扩围“两新”政策，举办各类促消费活动30场以上。 | 区发改委、区商务局及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 18 |  | 推动七星岛湿地风景区升级扩容。 | 区文旅局、七里海镇及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 19 |  | 编制智慧文旅地图，探索低空观光、生态研学等新兴业态。 | 区文旅局 |
| 20 |  | 力争七里海野生动物园落地。 | 区林业局及造甲城镇等相关配合单位按照职责分工负责 |
| 21 |  | 办好逛宁河赶大集活动和七里海音乐节。 | 兴宁集团、宁河国投及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 22 |  | 精心组织半程马拉松、国际徒步大会、国际轮滑公开赛等国家和国际级赛事。 | 区体育局 |
| 23 |  | 启动战觉城综合体育产业园建设。 | 七里海镇及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 24 | 五、攻坚对外合作，打造海纳百川、互利共赢的开放宁河 | 强化对接冰岛，共同开发地热能源，启动冰岛产品和地热能源“两个展示中心”建设。 | 区投促局、兴宁集团及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 25 |  | 加强对外合作交流，推动“友城”创建，与芜湖等地建立合作关系。 | 区投促局、区发改委及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 26 |  | 常态赴京招商对接，引进北京企业项目70个、投资40亿元以上。 | 区发改委、区投促局及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 27 |  | 加快实施未来科技城EOD项目，提速津冀协同发展示范区污水泵站新建工程，谋划现代产业区创业基地、蓝白领公寓建设。 | 园区配套提升攻坚战工作专班 |
| 28 |  | 积极推动京环线改线、112国道拓宽。 | 区交通局、区发改委按照职责分工负责 |
| 29 |  | 精准抓好外资外贸工作，组织区内企业积极参加“广交会”“进博会”等国际性展会活动，鼓励企业大力拓展“一带一路”沿线国家新市场，积极推进跨境电商新业态发展，做好外经贸政策宣讲工作。 | 区投促局、区商务局按照职责分工负责 |
| 30 |  | 健全赴“市内六区”“环城四区”等先进地区学访机制，搭建新技术、新产业合作孵化平台，积极吸引、承接市域内高端项目外溢转移；加深与中国资环集团沟通合作，加紧谋划建设循环经济产业园，引育一批优质高端项目。 | 区投促局、区发改委、区工信局及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 31 | 六、攻坚乡村振兴，打造村强业兴、朝气蓬勃的富美宁河 | 实施20个乡村振兴项目，推动高标准农田建设，推广稻渔综合种养、水面立体养殖、果蔬轮作套种等生产模式。 | 区农业农村委及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 32 |  | 启动实施鱼米乐土、城市鱼舱等项目，打造红瑶甘薯、高端和牛全产业链，做强“津沽七里海”品牌矩阵；加快全域高标准育种基地建设，完成原种猪场改造，实施换新水产育繁推一体化工程。 | 区农业农村委及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 33 |  | 完成52个村内供水管网更新工程，建成潮东泵站。 | 区水务局 |
| 34 |  | 升级改造10条农村公路。 | 区交通局、兴宁集团按照职责分工负责 |
| 35 |  | 持续推动农村危房整治。 | 区住建委 |
| 36 |  | 改造提升农村户厕1.2万座，完成9个七里海新家园搬迁村环境提升工程，建设一批“四有”村庄。 | 区农业农村委、兴宁集团、宁投集团按照职责分工负责 |
| 37 |  | 加快205国道潘庄段综合整治，抓好道路沿线绿化美化、夜景亮化、资源盘活。 | 205国道（潘庄段）整治攻坚战工作专班 |
| 38 |  | 全面开展15个街镇国土空间总体规划编制工作，同步编制村域“通则式”规划导则，推动有需求、有条件的村庄编制村庄规划，坚决守住耕地保护红线。 | 规资宁河分局 |
| 39 |  | 根治“大棚房”问题。 | 区农业农村委 |
| 40 |  | 深入开展革除婚丧陋习行动，健全区镇两级殡仪服务体系，持续整治散乱坟茔、铺张浪费等陈规旧习。 | 革除婚丧陋习三年行动工作专班 |
| 41 | 七、攻坚深化改革，打造先行先试、勇于革新的活力宁河 | 上线“津心办”宁河旗舰店，推出“高效办成一件事”场景10个以上；建强“暖企驿站”三级阵地，有效解决企业困难；支持本土民企建立现代企业制度、参与资源盘活、走向区外市场。 | 营商环境质量提升三年行动工作专班 |
| 42 |  | 全面完成国企改革深化提升行动任务；启动现代产业区管理机制改革，进一步深化经开区“小管委会+大平台公司”运管创新，力争兴宁集团通过“2A+”信用评级认证，优化外部董事人员结构，增加专业型外聘外部董事数量。 | 区国资委及相关平台公司按照职责分工负责 |
| 43 |  | 将茂川大厦打造为区域总部经济中心，整合城区机关单位优质办公资产、形成商业集群，提速嘉禾产业园“腾笼换鸟”，全年盘活土地厂房20万平方米以上；全力抓好七里海新家园房屋盘活，逐步推动5900套腾退民房整合改造，建设“潮白河畔·乐善水乡”，启动打造齐家埠美丽乡村。 | 盘活存量资源三年行动工作专班 |
| 44 | 八、攻坚环境保护，打造厚植绿色、和谐共生的生态宁河 | 持续构建“人机协同、空地互补”的智慧化立体巡护体系，严厉打击破坏湿地、盗猎野生动植物行为；高标准谋划实施七里海生态保护和合理利用新“十大工程”，争创“国际湿地城市”。 | 七里海管委会及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 45 |  | 下大力气减排、降尘、控污，强力实施新天钢脱硫脱硝升级、玖龙纸业减煤降碳改造工程。 | 区生态环境局、区工信局、经开区按照职责分工负责 |
| 46 |  | 逐步更新清洁能源货运、环卫车辆。 | 区交通局、区城管委按照职责分工负责 |
| 47 |  | 精准管控入河排污口。 | 区生态环境局 |
| 48 |  | 完成卫星河水系连通工程。 | 区水务局 |
| 49 |  | 治理2400亩水产养殖尾水。 | 区农业农村委 |
| 50 |  | 接续抓好农业面源污染治理试点，统筹推进化肥减量增效、农废资源化利用，确保重点建设用地安全利用率稳定在百分之百。 | 区生态环境局、区农业农村委、规资宁河分局按照职责分工负责 |
| 51 |  | 完成滨保高速绿化提升。 | 区林业局 |
| 52 |  | 加快朝阳公园建设，推进桥北新区中心绿轴建成开放。 | 区城管委、兴宁集团及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 53 |  | 强力推进林下养殖、中草药种植基地建设，稳步实施10万吨林木资源“碳汇”交易。 | 区林业局及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 54 | 九、攻坚民生保障，打造安居乐业、生活美满的幸福宁河 | 优先抓好高校毕业生、农村劳动力等重点群体就业帮扶，建成7个就业驿站、5家“海河工匠”培训中心，保障农民工工资按时足额支付。 | 区人社局 |
| 55 |  | 推动城乡居民基本养老保险制度全覆盖，基本医疗保险参保率稳定在98%以上。 | 区社保中心、区医保局按照职责分工负责 |
| 56 |  | 有序推进智慧康养友好城市试点建设，建成认知障碍照护专区、智慧化养老服务综合体、示范老人家食堂，确保基层日间照料中心良好运转。 | 区民政局及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 57 |  | 加快困难群众救助服务联合体建设，精心做好困难残疾人、困难边缘群体、留守儿童关爱帮扶。 | 区民政局、区残联及助联体成员单位按照职责分工负责 |
| 58 |  | 深化东西部协作、支援合作，精准扶持区内经济薄弱村。 | 区发改委、区农业农村委按照职责分工负责 |
| 59 |  | 实施5个镇域以工代赈示范项目。 | 区发改委及相关街镇按照职责分工负责 |
| 60 |  | 推动一中片区地块三经适房建成入住。 | 宁河国投、芦台街道及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 61 |  | 提速歌山品悦府、中铁建西派学府开发，精心组织房地产促销活动。 | 区住建委 |
| 62 |  | 完成皇姑庄地块一拆迁安置，谋划南崔、大陈等城中村改造。 | 重点地块拆迁攻坚战工作专班 |
| 63 |  | 实施老城区44万平方米合流制片区雨污分流更新改造工程。 | 区水务局、芦台街道按照职责分工负责 |
| 64 |  | 全面完成“一河两岸”生态绿廊建设，新建提升7个口袋公园，接续开展供热“冬病夏治”。 | 区城管委 |
| 65 |  | 有针对性地开展爱国卫生运动，巩固拓展文明城区、卫生城区建设成效，实现大城“三管”有机融合、相得益彰。 | 改善城乡人居环境三年行动工作专班 |
| 66 |  | 组建宁河三幼教育集团，推动实验小学春季开学，力促英华实验学校高中部落地。 | 扩充学位资源攻坚战工作专班 |
| 67 |  | 加快区医院改扩建，完成住院楼、感染楼主体建设。 | 区医院改扩建攻坚战工作专班 |
| 68 |  | 与市中医二附院合作办好新中医院。 | 区卫健委 |
| 69 |  | 深化紧密型医共体建设，将符合条件的村居卫生室全部纳入医保门诊联网结算，打造金牌家医团队。 | 区卫健委、区医保局按照职责分工负责 |
| 70 |  | 举办惠民演出74场、“芦荟剧场”精品演出10场。 | 区文旅局 |
| 71 |  | 启动轮滑体育公园建设。 | 区体育局及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 72 |  | 启动麒麟足球公园建设。 | 区城管委及相关配合单位按照职责分工负责 |
| 73 |  | 新建百姓健身房、户外微场地、社区体育园12处，办好群众性体育赛事150场以上。 | 区体育局 |
| 74 | 十、攻坚社会治理，打造祥和安宁、法治清朗的平安宁河 | 深化安全生产治本攻坚行动，加强重点行业、关键领域、重大节点隐患排查整治，抓好消防综合治理，坚决防范遏制重特大事故。 | 区应急局、区消防救援局及各行业主管部门、属地按照职责分工负责 |
| 75 |  | 完成蓟运河治理和提标改造。 | 区水务局 |
| 76 |  | 深入推进“粮安工程”，强化质量强区建设，有力落实食安“两个责任”，高标准抓好食药品监管。 | 区发改委、区市场监管局按照职责分工负责 |
| 77 |  | 深入开展信访问题源头治理攻坚，抓好区镇综治中心规范化建设。 | 区信访办 |
| 78 |  | 加强社会治安防控体系立体化、信息化、智能化建设，推动“警格网格”深度融合，创建“无案发警格”，严厉打击各类违法犯罪活动，推动扫黑除恶常治长效。 | 公安宁河分局 |
| 79 |  | 深化实施提升财政质量行动，严格落实“零基预算”，有效压减运转支出，兜住“三保”底线。抢抓国家“6+4+2”化债政策，加力攻坚债务化解，强势推动拖欠账款清理，争取债券资金支持8亿元以上；组建航大基金，探索发展科技金融、数字金融、绿色金融等业态。 | 提升财政质量三年行动工作专班 |