附件2

持续深入打好污染防治攻坚战三年行动重点工程

| 序号 | 任务 | 重点工程 | 责任部门 | 责任区域 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| **一** | **持续深入打好蓝天保卫战** |
| 1 | （一）加快移动源清洁化替代 | 持续深化“外集内配、绿色联运”运输模式，加快推动“轨道+仓储+新能源汽车配送”的生产生活物资公铁联运项目落地实施。 | 区交通局区商务局区发改委 | — | 推进 | 推进 | 完成 |
| 2 | 研究制定国四及以下排放标准中重型柴油、燃气货车进入外环线以内限制性管理措施。 | 区交通局区生态环境局公安宁河分局 | — | 完成 | — | — |
| 3 | 全区基本停止使用国三及以下排放标准清扫车、洒水车、垃圾运输车和邮政车。 | 区城管委邮政宁河分公司 | — | 推进 | 完成 | — |
| 4 | 基本淘汰国三及以下排放标准汽车。加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车。 | 区交通局区生态环境局区财政局区商务局公安宁河分局区机关事务管理局区城管委邮政宁河分公司区国资委 | — | 推进 | 推进 | 完成 |
| 5 | （一）加快移动源清洁化替代 | 积极推进公共领域车辆全面电动化先行区。公交、环卫、城市邮政、物流配送等新增和更新车辆新能源化比例不低于80%。鼓励城建物流领域使用新能源重型货车，政府、国企投资项目优先使用新能源渣土车、混凝土车。新增和更新的出租车使用新能源汽车。 | 区工信局区交通局区发改委区城管委区住建委公安宁河分局区水务局邮政宁河分公司 | — | 推进 | 推进 | 推进 |
| 6 | 积极研究推进与京冀两地建立零排放货车通道试点示范建设。 | 区交通局区生态环境局 | — | 启动 | 推进 | 完成 |
| 7 | 加快推动钢铁、火电、水泥等重点行业短距离运输车辆新能源替代。 | 区生态环境局区交通局区工信局 | — | 推进 | 推进 | 推进 |
| 8 | 2025年底，基本淘汰国一及以下排放标准非道路移动机械。加快推进铁路货场、物流园区以及重点企业新增和更新的非道路移动机械新能源化。 | 区生态环境局区工信局区交通局区住建委区城管委 | — | 推进 | 推进 | 完成 |
| 9 | （二）加快推动重点行业绿色转型 | 天津市新天钢联合特钢有限公司实施转炉焖渣系统升级改造，完成第四代有压热焖或更先进焖渣工艺改造工程。 | 区生态环境局 | — | 启动 | 推进 | 完成 |
| 10 | 天津市新天钢联合特钢有限公司达到环境绩效A级水平。 | 区生态环境局 | — | 推进 | 推进 | 完成 |
| 11 | 按照市级部门统一部署，严格落实电炉钢相关要求。 | 区工信局区发改委 | — | 推进 | 推进 | 完成 |
| 12 | 玖龙纸业（天津）有限公司、天津绿动环保能源有限公司等垃圾焚烧处理企业提前一个月对标调试，确保11月1日起标准执行后稳定达标。 | 区生态环境局 | 经济开发区廉庄镇 | 完成 | — | — |
| 13 | 结合垃圾处理企业污染排放水平，合理优化垃圾分配方式。 | 区城管委区生态环境局 | — | 启动 | 完成 | — |
| 14 | “落实国家产业结构调整指导目录及市级部门要求，全面退出不符合要求的热轧窄带生产线，鼓励限制类独立热轧企业转型升级。” | 区工信局 | — | — | 启动 | 完成 |
| 15 | 砖瓦等行业企业，产业集聚区内生产水平落后的涉气企业，实施生产工艺、装备、产品转型升级，确无法转型的通过加严环境约束、优化产业政策、推动落后淘汰等方式关停退出。 | 区生态环境局区工信局区发改委 | — | — | 启动 | 完成 |
| 16 | （二）加快推动重点行业绿色转型 | 组织重点行业企业分批推动实施溶剂型涂料、油墨、清洗剂和胶粘剂替代项目。 | 区工信局区生态环境局 | — | 启动 | 完成 | — |
| 17 | 结合产业特点，按照全市统一部署，到2025年，力争火电及垃圾焚烧企业全部达到环境绩效A级水平，对无法达到A级的实施差异化管控措施。 | 区生态环境局 | 相关街镇园区 | 启动 | 推进 | 完成 |
| 18 | （三）推动煤炭清洁高效利用 | 完成“十四五”时期市级下达我区控煤目标任务。 | 区发改委区工信局区城管委区生态环境局 | 各街镇园区 | 启动 | 推进 | 完成 |
| 19 | 严格控制钢铁等重点行业用煤总量。 | 区工信局 区发改委 | — | 启动 | 推进 | 完成 |
| 20 | 启动玖龙纸业（天津）有限公司自备燃煤机组清洁能源替代或关停工程。 | 区发改委区工信局区生态环境局国家电网天津宁河供电有限公司 | 经济开发区 | -- | 启动 | 推进 |
| 21 | （四）全面加强扬尘污染管控 | 建立配套工程区级部门联动机制，严格落实“六个百分之百”控尘要求，对典型污染问题通报约谈。 | 区住建委区交通局 区城管委区水务局区生态环境局 | — | 推进 | 推进 | 推进 |
| 22 | 对重点道路持续实施“以克论净”扫保，2023年不低于75%，到2025年达标率达到78%以上。 | 区城管委 | 各街镇园区 | 推进 | 推进 | 推进 |
| 23 | （四）全面加强扬尘污染管控 | 推进吸尘式机械化湿式清扫作业，到2025年，建成区道路机械化清扫率达到93%。 | 区城管委 | 芦台街道桥北街道 | 推进 | 推进 | 完成 |
| 24 | 常态化开展巡检排查，引导农户合规处置秸秆荒草，依法查处露天焚烧行为。 | 区生态环境局区城管委 | 各街镇园区 | 推进 | 推进 | 推进 |
| 25 | （五）解决老百姓“家门口”的污染问题 | 持续抓好油烟污染治理，定期组织开展排查，动态更新餐饮服务项目清单，确保油烟净化设施正常运行和清洗维护，依法查处油烟超标排放。 | 区城管委区生态环境局 | 各街镇园区 | 推进 | 推进 | 推进 |
| 26 | 加强燃煤电厂、水泥、垃圾焚烧发电等行业氨排放监管，到2025年烟气脱硫脱硝氨逃逸浓度控制在5毫克/立方米以下。 | 区生态环境局 | 各街镇园区 | 启动 | 推进 | 完成 |
| 27 | 新建垃圾中转站应配套密闭负压收集和除臭设施，因地制宜采取密闭收集和除臭措施。 | 区城管委 | 各街镇园区 | 推进 | 推进 | 推进 |
| 28 | （六）基本消除重污染天气 | 实施2023年大气治理百日攻坚行动，全力压减污染排放，科学削减污染峰值。 | 区生态环境局区发改委区城管委区住建委区工信局区农业农村委区水务局区商务局区市场监管局区交通局公安宁河分局交警支队 | 各街镇园区 | 完成 | — | — |
| 29 | 严格落实《天津市烟花爆竹安全管理办法》，推动烟花爆竹禁燃禁放。 | 公安宁河分局 | 各街镇园区 | 推进 | 推进 | 推进 |

| 序号 | 任务 | 重点工程 | 责任部门 | 责任区域 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| **二** | **持续深入打好碧水保卫战** |
| 30 | （七）加强城镇入河污染排查治理 | 实施宁河区合流制片区改造，推进 12 片 1.67平方公里合流制地区改造。 | 区水务局区城管委 | 相关街镇 | — | 启动 | 完成 |
| 31 | 开展城市老旧排水管网改造工程，对服役时间较长的老旧排水管道改造修复，恢复管道功能。优化初期雨水调度措施，完善排水泵站、口门、调蓄池调度管理，汛期中小雨污水系统代排初期雨水，尽量不排入一、二级河道，并加强雨后河道水循环调度。 | 区水务局 | 相关街镇 | 推进 | 推进 | 推进 |
| 32 | （八）加强农业农村面源污染治理 | 开展蓟运河、潮白新河、永定新河等河流沿线农业污染源专项整治。摸排梳理河流沿线水产养殖户、农田退水，针对摸排出的问题及时采取措施，有效减少农业面源污染物入河。 | 区生态环境局区农业农村委区水务局 | 相关街镇 | 完成 | — | — |
| 33 | 巩固提升农村生活污水治理成效，完善农村生活污水处理设施运维长效机制，到2025年农村生活污水治理率达到90%以上。 | 区农业农村委区水务局区生态环境局 | 相关街镇 | 推进 | 推进 | 推进 |
| 34 | 加强畜禽养殖资源化利用，巩固粪污治理工程成果，培育国家级水产健康养殖和生态养殖示范单位，2025年全区规模畜禽粪污处理设施配套率保持100%，畜禽粪污综合利用率90%以上。 | 区农业农村委区生态环境局 | 相关街镇 | 推进 | 推进 | 完成 |
| 35 | （八）加强农业农村面源污染治理 | 有序推进农村黑臭水体治理，以控源截污为根本，采取工程或管理措施，统筹内外源治理，加强河湖长日常巡查，2023年累计完成农村黑臭水体治理14条、2024年、2025年完成市级下达任务，2025年底农村黑臭水体基本消除，完善长效管控机制，动态排查动态消除，防止返黑返臭。 | 区生态环境局区水务局区农业农村委 | 相关街镇 | 推进 | 推进 | 完成 |

| 序号 | 任务 | 重点工程 | 责任部门 | 责任区域 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| **三** | **持续深入打好净土保卫战** |
| 36 | （九）强化土壤污染源头防控 | 开展土壤污染重点监管单位隐患排查整改，2025年前完成一轮金属表面处理等重点行业重点企业土壤隐患排查、整改和“回头看”。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 启动 | 推进 | 完成 |
| 37 | 分类实施地下水水质巩固提升行动，2023年完成划定地下水污染防治重点区。 | 区生态环境局区水务局规划资源宁河分局 | 各镇街园区 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 38 | （十）强化农用地和建设用地土壤安全利用 | 系统开展土壤污染状况调查评估，开展重点建设用地安全利用率核算，有效保障重点建设用地安全利用。 | 区生态环境局规划资源宁河分局 | 各镇街园区 | 推进 | 推进 | 完成 |
| 39 | 以2个高风险关闭搬迁企业优先监管地块为基数，分阶段开展重点监测和调查，2023年完成35%，2024年完成75%，2025年完成100%，实施动态更新、动态管控。 | 区生态环境局 | 相关街镇 | 推进 | 推进 | 完成 |
| 40 | 稳妥有序推进建设用地污染土壤修复治理。 | 区生态环境局规划资源宁河分局 | 各镇街园区 | 启动 | 推进 | 完成 |
| 41 | （十一）创新土壤污染管控修复治理实践 | 充分考虑土壤污染情况和风险水平，结合留白增绿相关安排，因地制宜规划污染地块土地用途。 | 规划资源宁河分局 | 各镇街园区 | 启动 | 推进 | 完成 |
| 42 | 开展“环境修复+开发建设”出让模式创新实践，统筹开发建设与环境修复时序，有效衔接地块规划建设与土壤修复工程。 | 规划资源宁河分局区生态环境局区住建委区财政局 | 各镇街园区 | 启动 | 推进 | 完成 |
| 43 | 按照市级安排探索推进重点行业在产企业“边生产边管控”，加强在产企业土壤风险管控。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 启动 | 推进 | 推进 |

| 序号 | 任务 | 重点工程 | 责任部门 | 责任区域 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| **四** | **持续深入打好七里海湿地提升攻坚战** |
| 44 | （十二）加强七里海湿地生态保护修复 | 全面加强七里海湿地保护和修复力度。严格落实《天津区湿地自然保护区规划（2017-2025年）》《七里海湿地生态保护修复规划》等“1+4”规划，开展天然湿地修复。 | 七里海管委会 区林业局 | 有关镇街园区 | 推进 | 推进 | 完成 |
| 45 | （十三）推进七里海自然保护区生物多样性监测体系建设 | 完成核心区部分沟渠开挖疏浚及苇地平整，秋冬苇草轮割清运；核心区水域鱼类调查与监测；聘请临时管护人员开展核心区环境维护清理；印发宣传教育材料，购置消防设备。 | 七里海管委会 | 有关镇街园区 | 完成 | — | — |