附件2：

七里海乡村旅游重点片区农村公益事业建设项目情况表

| 序号 | 所属镇 | 村 | 项目名称 | 项目内容 | 资金安排（万元） | | | 建设时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总投资 | 财政奖补  资金 | 自筹 |
| 1 | 俵口镇 | 后辛庄村 | 后辛庄村民宿周边配套道路建设项目 | 将村内现有破损的水泥道路进行提升改造，拆除重建，根据需要新铺设柏油道路，满足开发民宿基础条件。提升改造面积约11800㎡。 | 124 | **110** | 14 | 2025年2月-6月 |
| 2 | 北淮淀镇 | 乐善庄村 | 乐善庄村村民文化广场项目 | 对乐善庄村现状大戏台建筑进行修缮改建，以乐善庄村大戏台原址建筑为中心，建设村民文化广场，包括文化舞台、观演广场、休闲区、照明设施等内容。 | 619 | **350** | 269 | 2025年3月-9月 |
| 3 | 七里海镇 | 兰台子 | 兰台子村村庄基础设施建设整体提升项目 | ①对村内破损的混凝土里巷路进行拆除、修缮，  共修复村内路面约3800㎡。  ②对村内西侧沟渠进行提升改造，长度约380米，修建护坡，安装防护护栏，沟边铺设花砖，渠边进行绿化。 | 210.6 | **190** | 20.6 | 2025年2月-6月 |
| 序号 | 所属镇 | 村 | 项目名称 | 项目内容 | 资金安排（万元） | | | 建设时间安排 |
| 总投资 | 财政奖补  资金 | 自筹 |
| 4 | 造甲城镇 | 造甲城村 | 造甲城村村庄道路及基础设施提升工程 | 对村内户外破损的混凝土道路进行拆除、修缮，并随路敷设弱电管线。其中修复路面3950㎡，随路敷设弱电管线650延米。 | 110.04 | **100** | 10.04 | 2025年3月-9月 |
| 5 | 七里海镇 | 任凤庄村 | 任凤庄村村庄基础  设施提升项目 | 提升改造村庄东区水泥主路1条，面积约5000㎡，主路南侧修建里巷水泥道路1条，面积约1500㎡，在道路两侧铺设花砖，面积约2500㎡。 | 218.8 | **200** | 18.8 | 2025年4月-9月 |
| **合计** | | | | | **1282.44** | **950** | **332.44** |  |