宁河区乐善泵站更新改造工程项目绩效

自评报告

一、项目基本概况

(一）项目概况

根据2018年９月１日，天津市发展和改革委员会以津发改农经﹝2018﹞５８９号下发了《市发展改革委关于批复宁河区乐善泵站更新改造工程实施方案的函》,实施该项目。批复主要建设内容：拆除重建排水进水渠道、排水进水闸、灌溉进水涵闸、前池、进水池、主厂房（164m2）、副厂房(156m2)、出水池、排水出水涵闸、灌溉出水渠道及管理用房（154m2）等。设计流量为10m3/s。

批复项目总投资２７００万元，资金来源为：市级投资金１３５０万元，宁河区自筹资金１３５０万元。

- 项目预算绩效目标的设立和调整情况。

- 1.年度总体目标。①依据立项批复宁发改投（2013）57号及实施方案批复津发改农经[2018]589号实施建设。建设内容为：拆除重建排水进水渠道、排水进水闸、灌溉进水涵闸、前池、进水池、主厂房（164m2）、副厂房(156m2)、出水池、排水出水涵闸、灌溉出水渠道及管理用房（154m2）等。设计流量为10m3/s。                                                            ②完成重建泵站1座，达到设计流量10m3/s，工程质量验收合格并按期投入使用，年度项目预算支出为515万元。                                                           ③减轻工程区水土流失，改善环境质量，促进区域内群众物质生活提高，改善后预计可使用年限≥15年。

2.绩效指标。①数量指标：重建泵站1座。②质量指标：达到设计设计标准，工程验收合格率100%。③时效指标：开工日期2018年12月15日，完工日期2019年11月30日，完成率100%。④成本指标：完成年度预算支出515万元。⑤社会效益指标：通过实施建设乐善泵站的改造减轻了工程区的水土流失，改善了环境质量，促进了区域内群众物质生活的提高。⑥可持续影响指标：改造后工程使用年限15年。⑦满意度指标：受益群众满意度≥95%。

3.该项目为一次性项目。项目资金用于支付工程款。

4.管理措施。根据绩效目标，按合同条款，严格执行审批流程，及时完成全部资金拨付。

二、绩效自评工作开展情况

我局按照绩效自评工作的要求，由财务部门牵头，各职能科室及建管中心配合。认真填制项目支出绩效自评表，并按照相关要求和实际情况及现状撰写项目绩效自评报告。

三、综合评价结论

- 宁河区乐善泵站更新改造工程项目绩效自评得分100分，各项指标得分详见项目支出绩效自评表，其中产出指标得60分，效益指标得20分，服务对象满意度指标得10分，预算资金执行率得10分，自评得分共100分。项目总体执行情况良好，资金管理到位，项目按计划实施。

- 四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。

- 宁河区乐善泵站更新改造工程2023年度到位资金515万元。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 截止2023年12月底，项目预算资金已全部完成。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 项目资金均按规定及时拨付并使用，做到专款专用，无挪用、挤占现象发生。资金使用有完整的审批程序和手续。未长期闲置或造成滞留，未被单位和个人骗取套取等问题。保障了资金使用规范、安全和高效。认真执行项目管理制度、资金管理办法和绩效评价管理办法等。

- （二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

重建泵站1座

（2）项目完成质量

达到设计标准、工程验收合格率100%。

（3）项目实施进度

工程建设工期为2018年１２月１5日至201９年１１月3０日。

( 4）项目成本节约情况

该项目全年预算数为515万元，截止2023年底已全部完成，项目支出515万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

通过实施建设乐善泵站的改造减轻了工程区的水土流失，改善了环境质量，促进了区域内群众物质生活的提高。                                                                                                                                                        （2）项目实施的可持续影响分析

宁河区乐善泵站更新改造工程实施后，可改造使用年限≥15年。

3、满意度指标完成情况分析

通过对项目使用对象进行调查，该工程满意度为95%。

五、存在问题及原因分析

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 配合区财政局做好绩效评价结果拟应用和公开工作。

七、绩效自评工作的结论、经验、问题和建议

- 项目总体执行情况良好，资金管理到位，项目按计划实施。

- 八、其他需要说明的问题。

无