**2023年度天津市宁河区水务局防汛物资储备库**

**加固维修工程项目绩效自评报告**

**一、项目基本概况**

**（一）项目概况。**

根据《天津市宁河区水务局防汛物资储备库加固维修工程实施方案》为排除安全隐患，汛前能恢复正常运转，对水务局防汛物资储备库进行维修，院区东侧罩棚维修，院区东侧一层平房维修，院区南侧门卫室屋顶维修，院区西南侧平房屋顶维修，院区东侧围墙维修，院区大门维修，院区西侧围墙维修，院内地面硬化，消防设施，电气工程等内容。

1. **项目预算绩效目标的设立和调整情况。**

1.年度总体目标。①根据《天津市宁河区水务局防汛物资储备库加固维修工程实施方案》为排除安全隐患，汛前能恢复正常运转，对水务局防汛物资储备库进行维修，经区政府同意，实施天津市宁河区水务局防汛物资储备库加固维修工程项目。②防汛物资储备库进行维修，院区东侧罩棚维修，院区东侧一层平房维修，院区南侧门卫室屋顶维修，院区西南侧平房屋顶维修，院区东侧围墙维修，院区大门维修，院区西侧围墙维修，院内地面硬化，消防设施，电气工程等内容。

设备质量合格率100%，按时投入使用。③为排除安全隐患，保证防汛物资储备库恢复正常运转，为保障宁河区防汛抢险发挥重要作用。

2.绩效指标。①数量指标：储备库维修。②质量指标：设备质量合格率100%。③时效指标：按计划安装完成率100%。④成本指标：项目支出成本179.88万元。⑤社会效益指标：保障宁河区防汛抢险发挥着重要的作用。⑥生态效益指标：为排除安全隐患，保证防汛物资储备库恢复正常运转。⑦满意度指标：使用对象满意度≥95%。

3.该项目为一次性项目。项目资金用于支付工程款。

4.管理措施。根据绩效目标，按合同条款，严格执行审批流程，及时完成全部资金拨付。

**二、绩效自评工作开展情况**

我局按照绩效自评工作的要求，由财务部门牵头，各职能科室及建管中心配合。认真填制项目支出绩效自评表，并按照相关要求和实际情况及现状撰写项目绩效自评报告。

**三、综合评价结论**

天津市宁河区水务局防汛物资储备库加固维修工程项目绩效自评得分100分，各项指标得分见项目支出绩效自评表，其中，预算资金执行率得10分，产出指标得60分，效益指标得20分，服务对象满意度指标得10分，项目总体执行情况良好，资金管理到位，项目按计划实施。

**四、绩效目标实现情况分析**

**（一）项目资金情况分析**

（一）项目资金到位情况

**1.项目资金到位情况分析。**

天津市宁河区水务局防汛物资储备库加固维修工程2023年度到位资金2406.98万元。

**2.项目资金执行情况分析。**

截止2023年12月底，项目预算资金已全部完成。

**3.项目资金管理情况分析。**

项目资金均按规定及时拨付并使用，做到专款专用，无挪用、挤占现象发生。资金使用有完整的审批程序和手续。未长期闲置或造成滞留，未被单位和个人骗取套取等问题。保障了资金使用规范、安全和高效。认真执行项目管理制度、资金管理办法和绩效评价管理办法等。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

按期完成储备库维修。

（2）项目完成质量

设备质量合格标准率100%。

（3）项目实施进度

按计划完成率100%。

1. 项目成本节约情况

该项目年初预算数为179.88万元，截止2022年底已全部完成，项目支出179.88万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

大尹防汛仓库是宁河区专项防汛物资储备仓库，为保障宁河区防汛抢险发挥了重要作用。

（2）项目实施的生态效益分析

工程的建设实施为排除安全隐患，保证防汛仓库在汛前能恢复正常运转，实施天津市宁河区水务局防汛物资储备库加固维修工程是十分必要的。

3、满意度指标完成情况分析

通过对项目受益群体进行调查，对象满意度为100%。

**五、发现的主要问题和改进措施**

无。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

配合区财政局做好绩效评价结果拟应用和公开工作。

1. **绩效自评工作的结论、经验、问题和建议**

项目总体执行情况良好，资金管理到位，项目按计划实施。

**八、其他需要说明的问题**

无。